**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023.5.15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 八 | 项目名称 | Lifelogger |
| 迭代名称 | 技术原型迭代评审 | 实际起止日期 | 2023.3.15-2023.5.15 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成的任务：  主要界面的编写，与后端的交互，数据库的建立和远程部署  实现的功能：   1. 注册、登录 2. 制定计划 3. 记录日记并发布 4. 记录事件（包括学习、娱乐和运动） 5. 统计事件时长 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  对上述功能进行了测试，均能正常实现 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题1. React Native环境配置较为不稳定，在Windows上配置安卓开发经常出现问题  问题2. 多人协作的前后端集成开发困难较大，主要问题集中数据库无法共享、后端环境配置困难等 | | | |
| 经验和教训：  前期开发时要做好代码规范化，否则在多人协同开发时，前后端通信会遇到较大的困难。 | | | |