**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 8 | 项目名称 | LifeLogger |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2023.02.13-2023.03.14 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了界面原型的设计并用代码实现了前端界面；已实现的功能包括：前端界面交互功能，事件记录功能，计划列写功能，添加和删除好友功能，查看和修改个人资料功能，查看和修改日记功能 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  测试了上述功能，软件能够正常运行 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题：界面不够美观，部分功能（如计划列写，事件记录）需根据实际需求增加一定功能  返工：如计划列写添加选择日期功能；事件记录功能增加计时功能 | | | |
| 经验和教训：  使用git时，我们小组遇到了较多的git冲突问题，在以后的开发中，应该将各组员修改的部分模块化并相对固定以减少git冲突带来的不必要的麻烦。时间的安排上应留有更多余量。 | | | |